##### Bojszowy, dnia  23.06.2014r.

#### Znak sprawy: ZP.271.4.2014

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r.                 (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z poź. zm.)

na:

„Rozbudowę ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika                          i kanalizacji deszczowej”

Opracował: 						       Zatwierdził:

…………………………………..    			       ………………………………………

- Nazwa i adres Zamawiającego:

## Gmina Bojszowy

## 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

tel. (32) 2189366; fax. (32) 2189071

www.bojszowy.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg  nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11               ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013r., poz.  907 z póź. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych na długości 1.117,64 m.

Rozbudowa obejmuje:

- w części drogowej:

  - rozbudowę jezdni (poszerzenie jezdni, ograniczenie jej krawężnikami, wzmocnienie konstrukcji);

  - wykonanie zjazdów do posesji;

  - wykonanie chodnika prawostronnego na całej w/w długości;

  - remont nawierzchni skrzyżowań wraz z korektą geometrii skrzyżowań na całej w/w długości;

  - odwodnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie odcinków drenów francuskich.

- w części kanalizacyjnej:

  - budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia jezdni, chodnika  i przyległych posesji;

  - przebudowę istniejących przepustów;

  - wykonanie wpustów ulicznych;

  - likwidację rowów przydrożnych.

- w części wodociągowej:

  - przebudowę kolidujących odcinków wodociągu.

- w części elektrycznej:

  - przekładkę dwóch istniejących słupów energetycznych kolidujących z rozbudową.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem budowlano - wykonawczym branży drogowej, projektem budowlanym kanalizacji deszczowej, projektem budowlanym przebudowy wodociągu, projektem budowlano – wykonawczym przebudowy słupów linii napowietrznej n.n., przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

  - Szczegółowy zakres prac określają:

- Projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej – załącznik nr 8 do SIWZ,

- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej – załącznik nr 9 do SIWZ,

- Projekt budowlany przebudowy wodociągu - załącznik nr 10 do SIWZ,

- Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy słupów linii napowietrznej n.n. - załącznik nr 11 do SIWZ,

- Przedmiar robót – roboty drogowe – załącznik nr 12 do SIWZ,

- Przedmiar robót – kanalizacja deszczowa – załącznik nr 13 do SIWZ,

- Przedmiar robót – przebudowa wodociągu – załącznik nr 14  do SIWZ,

- Przedmiar robót –– roboty elektryczne (przebudowa słupów) – załącznik nr 15  do SIWZ,

- Specyfikacje techniczne – roboty drogowe – załącznik nr 16 do SIWZ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – kanalizacja deszczowa i przebudowa wodociągu – załącznik nr 17 do SIWZ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektromontażowych – załącznik nr 18 do SIWZ,

- Wzór – istotne warunki umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 2 lat, przy czym:

- w 2014 roku prace do wartości około 2.000.000,00 PLN brutto,

- w 2015 roku pozostałe prace.

W przypadku zwiększenia wartości dostępnych środków budżetowych zakres prac w 2014 roku może ulec zwiększeniu.

  - Wspólny słownik zamówień:

45.23.31.20-6	Roboty w zakresie budowy dróg

  - W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, a po całkowitym wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca wykona pomiary geodezyjne powykonawcze (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – dokumentacja powykonawcza).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wykonał na swój koszt inwentaryzację znaków granicznych np. kamieni granicznych.

  - W czasie prowadzenie robót budowlanych droga będzie oznakowana (na czas budowy) zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem organizacji ruchu.

  - Na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca udzieli Zamawiającemu                          60 miesięcznego okresu gwarancji.

Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w pkt. 3 „OFERTY WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).

Wykonawca rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 60 miesięcy (tj.: na okres udzielonej gwarancji), licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

- Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia robót  – 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Termin zakończenia robót  – do dnia 30.10.2015r.

Uwaga:

Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej złożono w dniu 03.06.2014r. Termin wydania decyzji wynosi do 90 dni od dnia złożenia wniosku.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

  - Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. d  SIWZ.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy  roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia.

Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej lub wewnętrznej, których zakres obejmował                  m. in. ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej  o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto każda.

Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami.

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. a  SIWZ.

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. b SIWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w celu wykonania zamówienia wykażą dysponowanie (tzn. będą dysponowali na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie:

| - | kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy; kierownikiem robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami instalacyjnymi. |
| --- | --- |
| - | Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. b i c SIWZ. |

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. c SIWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. e SIWZ.

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. d SIWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

- Każdy z wyżej wymienionych warunków będzie oceniany przez Zamawiającego zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”. Podstawą oceny będą oświadczenia i dokumenty dołączone przez Wykonawcę do oferty potwierdzające ich spełnianie, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 6 SIWZ – doprecyzowujące powyższe warunki ogólne do specyfiki niniejszego zamówienia.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca  spełnił.

- Nie spełnienie powyższych warunków przez Wykonawcę będzie skutkowało wykluczeniem  Wykonawcy                                      z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty (art. 24 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 24 ust. 3 ustawy PZP.).

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1.   W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a opisanych przez Zamawiającego w pkt. 5 ppkt 5.1. SIWZ wraz z ofertą muszą być złożone następujące oświadczenia i dokumenty:

Działając w oparciu o ustawowe delegacje zawarte w art. 44 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju     i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

– zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym  w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. b SIWZ.

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.: „WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH” stanowi  załącznik  nr 5 do SIWZ;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami;

– zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym  w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. c SIWZ.

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.: „WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA ” stanowi  załącznik  nr 6 do SIWZ;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.   1-4 ustawy PZP;

-  wzór przedmiotowego oświadczenia pn.: „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – zgodnie z warunkami udziału w  postępowaniu opisanymi w pkt. 5 pkt. 5.1. SIWZ.

e)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 26 ust. 2b ustawy PZP: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż                6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – wzór przedmiotowego oświadczenia pn. „OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY” stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

6.3.	Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy PZP, wraz z ofertą składa:

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                      16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

6.4.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej                                         w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy PZP w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2013r,  poz. 231) potwierdzające odpowiednio że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż                          6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż                          6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym to składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

6.5.  W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- oferta winna zawierać oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum wraz z dokumentami ustanawiającymi pełnomocnika,

- oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6 ust. 6.1 SIWZ, muszą poświadczać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty

- żaden z Wykonawców, występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi złożyć dokumenty wymienione  w pkt. 6 ust. 6.2, 6.3  i 6.4.

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- dokumenty wymienione w rozdziale 6 pkt. 6.6 Wykonawcy występujący wspólnie przedkładają tylko raz.

  - Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty – „Oferta Wykonawcy” wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

  - Porozumiewanie się z Wykonawcami w sprawach istotnych, merytorycznych – pisemnie oraz za pomocą faksu, w sprawach nie mających znaczenia merytorycznego – dopuszczalny kontakt telefoniczny.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja, tj. www.bojszowy.pl

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja,  tj. www.bojszowy.pl

  - Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazuję pisemnie w języku polski.

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem oraz elektronicznie (e-mail). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu oraz elektronicznie (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

- w sprawach technicznych:

imię nazwisko: Wojciech Boruciński

tel.: (32)2189366 wew. 106; fax. (32)2189071;

- w sprawach formalnych:

imię nazwisko: Anna Polko

tel.: (32)2189366 wew. 117; fax. (32)2189071;

  - Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się w:

poniedziałek			w godz. 7.30 – 17.00

wtorek – czwartek		w godz. 7.30 – 15.30

piątek				w godz. 7.30 – 14.00

- Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

- Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w ust. 6 art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych               z dn. 29.01.2004r (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z póź. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Urzędu Gminy Bojszowy:

nr konta 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002

z dopiskiem: wadium do przetargu

„Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pok.               nr 8,  natomiast kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

- Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Opakowanie i adresowanie oferty

Oferta winna być złożona w dwu zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej.

Koperta zewnętrzna winna jedynie posiadać adres Urząd Gminy Bojszowy  i napis:

Przetarg nieograniczony na

„Rozbudowę ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”

Nie otwierać przed godz. 1015 dnia 09.07.2014 r.

Na  kopercie wewnętrznej należy napisać wyraźnie dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu jw.

  - Zawartość oferty:

W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt. 5 SIWZ oraz stawianych wymagań względem oferowanego przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ;

- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

- oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;

Uwaga:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy  roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia.

Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej lub wewnętrznej, których zakres obejmował m. in. ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej  o łącznej wartości robót nie mniejszej niż  3.000.000,00 zł brutto każda.

Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik             nr 6 do niniejszej SIWZ;

Uwaga:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w celu wykonania zamówienia wykażą dysponowanie (tzn. będą dysponowali na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie:

| - | kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy; kierownikiem robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami instalacyjnymi. |
| --- | --- |

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu              o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                     o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                     o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejsze niż 2.000.000,00 PLN;

- pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do właściwego rejestru. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis oraz datę. Opłata skarbowa nie jest wymagana, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635);

- kosztorysy uproszczone osobno dla każdej branży w układzie (np. Lp.; pozycja z odpowiedniego katalogu nakładów rzeczowych; opis robót; jednostka miary; ewentualna krotność obmiarów; ilość; wartość jednostkowa; wartość całkowita netto pozycji) sporządzone na podstawie przedmiarów robót załączonych do SIWZ;

Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy PZP).

W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania Wykonawcy 
w postępowaniu albo reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres. Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:

  - wskazywać pełnomocnika,

- być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum),

- wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich zgodność z oryginałem następująco:

- zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”;

- datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu;

- podpis wykonawcy i jego pieczęć.

Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie.

Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku ich braku albo złożone oświadczenia, dokumenty zawierają błędy lub wadliwe złożono pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w przywołanym artykule.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w „OFERCIE   WYKONAWCY” części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (pkt. 8 „OFERTY   WYKONAWCY” – załącznik nr 1 do SIWZ).

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.,          Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje.

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez Wykonawcę informacje.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych  elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty (w pkt. 4 „OFERTY  WYKONAWCY” stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności (art. 86 ust. 4 ustawy PZP).

10.3.   Informacje pozostałe

- Zaleca się, aby Wykonawca w trakcie przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej terenu, który objęty jest przedmiotem zamówienia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszystkie strony oferty winny być numerowane i podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

- Wykonawca we własnym zakresie uzyskuje wszelkie dane i materiały potrzebne do wykonania oferty.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone dopiskiem „wycofanie” nie będą otwierane.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 09.07.2014r. do godz. 10.00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

- Opis sposobu obliczania ceny ofertowej i warunków płatności

  - Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia pod względem rzeczowym i ilościowym określonym szczegółowo w dokumentacji projektowej (załączniki nr 8 - 11 do SIWZ), Przedmiarze robót (załączniki nr 12 - 15 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) – załączniki  nr 16 - 18 do SIWZ.

  - W celu określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca ma sporządzić „Kosztorysy ofertowe” w formie kosztorysów uproszczonych dotyczący niniejszego zamówienia. Wykonawca podaje ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji przedmiotowych kosztorysów, a następnie oblicza ich wartość (wartość = ilość * cena jednostkowa). Cenę jednostkową dla każdej pozycji przedmiotowych kosztorysów należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załączone do SIWZ przez Zamawiającego „Przedmiary robót” zawierają opis robót, podstawę wyceny oraz ilości robót do wykonania objętych niniejszym zamówieniem.

„Przedmiary robót” stanowią załączniki nr 12 - 15 do SIWZ.

  - Wykonawca w sporządzanych „Kosztorysach ofertowych” określając wartość (netto) za poszczególne roboty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia winien uwzględnić krotności mogące występować w opisie poszczególnych robót.

Po wykonaniu przez Wykonawcę „Kosztorysów ofertowych” Wykonawca ma zsumować pozycje tych kosztorysów poprzez dodanie do siebie wartości z poszczególnych jego części.

Po zsumowaniu do ww. wartości Wykonawca ma dodać należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% i w ten sposób otrzymaną wartość brutto wpisać w „OFERCIE  WYKONAWCY” – która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Cena oferty musi obejmować pełny zakres robót budowlanych określonych w pkt. 3 SIWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia.

Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę cena brutto    (z podatkiem VAT) wpisana w „OFERCIE  WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).

  - Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.

  - Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty będą prowadzone w złotych polskich na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 7 do SIWZ).

  - Warunki płatności: płatności częściowe - przelew do 30 dni od daty odbioru częściowego lub końcowego i złożenia faktury.

- Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Tryb  badania i  oceny ofert

Badania i  oceny  ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Bojszowy.

- I etap:  badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w  pkt. 5  SIWZ będzie oceniane według zasady   “spełnia” /“nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów (z pkt. 6) SIWZ  i sprawdzeniu zawartości złożonej oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

- II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie  podlegających wykluczeniu.

  - Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu   odpowiednio wagę procentową: cena oferty brutto  -  100 %

  - Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

- Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa  cena oferty brutto

C  =  -------------------------------------------  x 100 pkt  x  waga kryterium

cena  brutto oferty badanej

- Przyjmuje się, że 100% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w  kryterium cena.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, nie można dokonać wyboru  oferty   najkorzystniejszej  ze  względu  na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,  Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w  terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony                         w art. 94 ustawy.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w terminie     7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji uzgodniony z Zamawiającym  uwzględniający wartość dostępnych środków na poszczególne lata realizacji inwestycji. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy należy określić również zakres oraz wartość robót przez niego wykonywanych.

  - W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa pkt. 5 ppkt. 5.1 ust. c) oraz przynależność tych osób do właściwych izb samorządu zawodowego.

  - Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca będzie zobowiązany opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny podanej w ofercie na dane zadanie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Banku Spółdzielczym w Tychach F/Bojszowy  Nr   80 8435 0004 0000 0000 4444 0002

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ……………, znak sprawy ZP.271.4.2014”

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

  - Kwota, o której mowa w pkt. 15.9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1.  Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ.

16.2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie, tj.:

16.2.1.  wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z następujących przyczyn:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- wystąpienie niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania prac;

- konieczność wykonania dodatkowych badań niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania;

- w przypadku, gdy roboty zostają przerwane przez uprawniony do tego podmiot lub Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania prowadzonych prac. W związku z powyższym, termin realizacji prac wydłużony zostanie o taką ilość dni, na jaką zawieszony będzie bieg wykonania robót;

- wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- w przypadku podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.

16.2.2.  wprowadzenie zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

16.2.3.  wystąpienie robót zamiennych;

16.2.4. zmiany osób pełniących funkcję kierownika, podwykonawców – zmiana może nastąpić tylko                    i wyłącznie z ważnego, udokumentowanego powodu (nagła, ciężka choroba, śmierć, zdarzenie losowe).

  - Wystąpienie robót nieprzewidzianych - możliwa jest zmiana daty zakończenia wykonywania robót  i sposób ich rozliczenia.

  - Opóźnienia, o których mowa w ust. 16.2.1 i 16.3  muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Zamawiającego.

  - W przedstawionych w ust. 16.2.1 i 16.3  przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy,              z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

  - W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług – możliwa jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

- Podwykonawstwo

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy PZP.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności:

| - | strony umowy, |
| --- | --- |
| - | przedmiot umowy, |
| - | termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w pkt. 4 SIWZ, |
| - | warunki dotyczące odbioru robót budowlanych, |
| - | regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane, |
| - | odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, |
| - | warunki płatności (forma płatności, dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana płatność), |
| - | warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia - zgodnie z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy PZP), |
| - | obowiązki wykonawcy i podwykonawcy, |
| - | kary umowne, |
| - | odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości, |
| - | warunki zmian umowy, |
| - | warunki odstąpienia od umowy, |
| - | regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach określonych w ustawie PZP). |

- Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) Wykonawcy za tą część zamówienia publicznego.

- Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość robót (wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy), o której mowa w § 7 ust. 2 umowy (wzór umowy, która zostanie zawarta z  wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

- Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać dyspozycje zawarte w art. 143b ust. 2 ustawy PZP zgodnie z którymi termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zapisy pkt. 1-8 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo.

  - Informacje dotyczące zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy

Zgodnie z dyspozycją art. 36b ust. 2 ustawy PZP  jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26              ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22            ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania             o dzielenie zamówienia.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że inny, zaproponowany przez Wykonawcę podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane                      w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: ZP.271.4.2014), załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie były wymagane od Wykonawcy podczas przeprowadzenia tego postępowania.

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży ww. dokumenty Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności skutkujących dokonaną zmianą lub rezygnacją z podwykonawcy.

W ww. przypadku Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w ustawie PZP, tj.: w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 6.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy                                         o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

    - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 17.1. ppkt 6 SIWZ.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 6 Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, który wynosi 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadkach, o których mowa w pkt. 17.2. ppkt 1) i 2) SIWZ.

  - Rozliczenie z podwykonawcą odbywać się będzie zgodnie z zapisami art. 143a ustawy PZP.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom reguluje Dział VI Ustawy Prawo zamówień      publicznych.

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.

- Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem                   (nr faks: (32) 2189071) oraz elektronicznie (e-mail) na adres: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy PZP została udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy zawiadomienia i informacje, dotyczące niniejszego postępowania.

Adres strony internetowej: www.bojszowy.pl

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

- Koszty udziału w postępowaniu

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Inne informacje

Nie przewiduje się:

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1	Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4	Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5	Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 6	Wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7	Wzór – Istotne warunki umowy

Załącznik nr 8	Projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej

Załącznik nr 9	Projekt budowlany kanalizacji dreszczowej

Załącznik nr 10	Projekt budowlany przebudowy wodociągu

Załącznik nr 11	Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy słupów linii napowietrznej n.n.

Załącznik nr 12	Przedmiar robót –– roboty drogowe

Załącznik nr 13	Przedmiar robót – kanalizacja deszczowa

Załącznik nr 14	Przedmiar robót – przebudowa wodociągu

Załącznik nr 15	Przedmiar robót –– roboty elektryczne (przebudowa słupów)

Załącznik nr 16	Specyfikacje techniczne – roboty drogowe

Załącznik nr 17	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – kanalizacja dreszczowa i przebudowa wodociągu

Załącznik nr 18	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektromontażowych

Załącznik nr 19 	Decyzja – pozwolenie wodnoprawne

Załącznik nr 1

## O F E R T A     W Y K O N A W C Y

Wykonawca:  .................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax.)

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tzn. wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5 186 000 euro, w sprawie wykonania roboty budowlanej pod nazwą:

„Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową

chodnika i kanalizacji deszczowej ”

zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Termin realizacji zamówienia:

- Termin rozpoczęcia robót  – 7 dni od dnia przekazania placu umowy.

- Termin zakończenia robót  – do dnia 30.10.2015r.

Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą jw., zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ za  cenę:

netto .................................... + ...........% VAT, tj. ................................. brutto

słownie brutto: ..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dampingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

- Wyrażam zgodę na okres płatności wystawionych przez siebie faktur, tj. 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Oświadczamy, że na cały przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcznej gwarancji.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego innym Wykonawcom znajdują się w ofercie na stronie ……………

- Wadium o wartości 100.000,00 zł wnieśliśmy w dniu …………………. w formie ……………………………………………………………………………………………………………...……….

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy:

  - siłami własnymi *,

  - przy udziale podwykonawców wymienionych w załączniku nr … do oferty. *

*niepotrzebne skreślić

Następujące części zamówienia powierzamy podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej zawarcia na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto mojej oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297 i 305 ustawy z dnia                6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) oświadczamy, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert.

- Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y):

    - osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: …………………………………………………………………………………………………………………

    - adres do korespondencji: …………………………………………………..………………………………….

    - Nr faksu do korespondencji: …………………………………………..……………………………………...

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

…………………………………

……………….……………..................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

( art. 22 ust.1 ustawy PZP )

Wykonawca: ..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

…………..….............................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)

Przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową

chodnika i kanalizacji deszczowej ”

Oświadczam, że spełniam warunki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

    - posiadam wiedzę i doświadczenie,

    - dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………..………..........................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

(art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)

Wykonawca: .................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

…………..….............................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

……………..………....................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

## O Ś W I A D C Z E N I E

Wykonawca:    .......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax.)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową

chodnika i kanalizacji deszczowej”

oświadczam, że Wykonawca*:

Błąd! Nie określono zakładki.     nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                             i  konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

Błąd! Nie określono zakładki.     	należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące podmioty:

………………………………………….…………………………...……………………………………………….

…………………………………………….…………………………..……………………………………………..

…………………………………………….……………….…………….…………………………………………..

………………………………………….…..……………………………..…………………………………………

| …………………………………………. (miejscowość i data) | ……………….………………………………. (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 5

Wykaz wykonanych robót budowlanych

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: Tel./fax. |  |

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane związane                 z przedmiotem zamówienia.

Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej lub wewnętrznej, których zakres obejmował m. in. ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej  o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto każda.

Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami.

| Nazwa zadania, rodzaj i charakterystyka wykonanych robót | Wartość robót, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Okres, miejsce, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji | Nazwa i adres zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody, potwierdzające należyte wykonanie robót wykazanych w powyższej tabeli.

………………………….…………….

(data i podpis/y Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Nazwa wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy: Tel./fax. |  |

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w celu wykonania zamówienia wykażą dysponowanie (tzn. będą dysponowali na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie:

| - | kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy; kierownikiem robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami instalacyjnymi. |
| --- | --- |

| Imię i nazwisko, planowana funkcja | Kwalifikacje zawodowe | Informacja o sposobie dysponowania osobami (wpisać TAK w odpowiedniej kolumnie) |
| --- | --- | --- |
| przy realizacji zamówienia (zakres czynności) | (uprawnienia budowlane, specjalność) | Wykonawca dysponuje | Wykonawca będzie dysponował * |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

*   W przypadku gdy Wykonawca wpisze TAK w kolumnie nr 4  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami wymienionymi w kolumnie 1, a w szczególności przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Niniejszym oświadczam, że osoby wskazane w wykazie powyżej posiadają  wymagane uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej oraz do kierowania robotami w specjalności kanalizacyjnej.

...............................................................

(data i podpis/y Wykonawcy)

Załącznik nr 7

WZÓR

Istotne Warunki Umowy

UMOWA  NR     …../14

zawarta w dniu …………. pomiędzy Gminą Bojszowy  ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, reprezentowaną przez:

- mgr inż. Henryka Utratę		Wójta Gminy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a …………………………………………………………………..  reprezentowanym  przez:

- ………………………...                  ……………

zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. „Rozbudowa                                 ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” (ogłoszenie z dnia …………...), przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U.                   z 2013r. , poz. 907 z póź. zm.):

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rozbudowy ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.

- Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa (tj. projekt budowlano -  wykonawczy branży drogowej, projekt budowlany kanalizacji deszczowej, projekt budowlany przebudowy wodociągu, projekt budowlano – wykonawczy przebudowy słupów linii napowietrznej n.n.), przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania                i odbioru robót oraz SIWZ.

§ 2

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Roboty budowlane zostaną wykonane wyłącznie z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie służyło prawidłowemu, tj. zgodnemu z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi, na dzień odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1.

- Rozliczenie robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, sporządzonego w oparciu o wartości robót pierwotnych i zamiennych. Ceny jednostkowe robót oraz ich ilość określone zostaną na podstawie kosztorysu ofertowego, a w razie ich braku, na podstawie oferty Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania określonych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi, na dzień odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Zmniejszenie wartości umowy nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy i rozliczone zostanie w fakturze końcowej. Podstawą pomniejszenia będzie kosztorys, sporządzony w oparciu o ilości i ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym, a w razie braku takich danych, na podstawie oferty Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego.

- Zmiany w przedmiocie umowy, o których mowa w ust. 3 i 5,  wymagają sporządzenia i podpisania przez Strony protokołu uzasadniającego potrzebę dokonania takich zmian, ich opis i przyjęty sposób rozliczenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych;

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3, 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

- Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 8 niniejszego paragrafu nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- protokolarnego przejęcia terenu budowy;

- zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ i złożoną ofertą;

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności;

- opracowania w porozumieniu z Zamawiającym projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jego stosowania (montaż oznakowania i jego utrzymanie);

- zorganizowania zaplecza budowy;

- zapewnienia niezbędnego sprzętu i obsługi dla potrzeb wykonania robót;

- dostawy materiałów do wykonania prac;

- stosowania materiałów spełniających odpowiednie dla nich normy techniczne i dopuszczenie do stosowania  w budownictwie;

- prowadzenia prac na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- dbania o należyty porządek na terenie budowy;

- utylizacji i usunięcia wszelkich odpadów i pozostałości materiałowych powstałych w wyniku prac budowlanych w sposób bezpieczny dla środowiska i przedłożenia dokumentacji z tych działań na żądanie Zamawiającego;

- pełnego ubezpieczenia budowy;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wadach w otrzymanej dokumentacji projektowej;

- każdorazowego zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

- uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

- przestrzegania warunków prowadzenia prac wymienionych w uzgodnieniach wydanych przez właścicieli sieci, porozumieniach zawartych pomiędzy Gminą Bojszowy a właścicielami sieci oraz decyzji pozwolenie wodnoprawne wydanej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji                 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- przekazania Wykonawcy 1 egz.  dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- ewentualnego wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy;

- dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

§ 4

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł

słownie złotych: .............................................................................................................................................................

- Zabezpieczenie jest wniesione w formie: ...................................................................................................

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w                 § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie               5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,                    o których mowa w punkcie 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 5

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres 60 miesięcy (tj.: na okres udzielonej gwarancji), licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

- Wykonawca udziela 60 miesięcznego okresu gwarancji na roboty określone w §1, §2 pkt.1 i § 3 niniejszej umowy, licząc od dnia końcowego ich odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem odbioru.

§ 6

  - Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia robót  – 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Termin zakończenia robót  – do dnia 30.10.2015r.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo - finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić  z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie, tj.:

  - wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z następujących przyczyn:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- wystąpienie niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania prac;

- konieczność wykonania dodatkowych badań niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania;

- w przypadku, gdy roboty zostają przerwane przez uprawniony do tego podmiot lub Zamawiającego,               z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania prowadzonych prac. W związku z powyższym, termin realizacji prac wydłużony zostanie o taką ilość dni, na jaką zawieszony będzie bieg wykonania robót;

- wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- w przypadku podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.

  - wprowadzenie zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - wystąpienie robót zamiennych;

  - zmiany osób pełniących funkcję kierownika, podwykonawców – zmiana może nastąpić tylko i wyłącznie                    z ważnego, udokumentowanego powodu (nagła, ciężka choroba, śmierć, zdarzenie losowe).

- Wystąpienie robót nieprzewidzianych - możliwa jest zmiana daty zakończenia wykonywania robót  i sposób ich rozliczenia.

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 5.1 i 6 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 5.1 i 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

- W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług – możliwa jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 7

    - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą, tj.: kwotę netto ………..PLN +….% VAT,  tj. ………....PLN brutto.

    - Ostateczna wartość wykonanych robót zostanie wyliczona przez przemnożenie cen jednostkowych określonych w „Kosztorysie ofertowym” przez ilość jednostek faktycznie wykonanych prac i będzie stanowić ostateczną wartość robót, która nie może być większa od wartości określonej w pkt. 2.

    - Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo - finansowego w zależności od rzeczywistego stopnia zaawansowania prac oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie na dany rok realizacji inwestycji.

    - Faktury częściowe wystawiane będą w okresach miesięcznych po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

    - Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

    - W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy.

    - Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b i art. 143c.

    - Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

    - Od zwłoki w zapłacie Wykonawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§ 8

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji  podatkowej                                  NIP: 646-10-30-746.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej                                     NIP: ………………………...

§ 9

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu całości prac objętych ofertą.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i  sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze  końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 10

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, ich cel, zakres oraz sposób rozliczenia muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

§ 11

W przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy lub zmiany w obmiarach robót, przyjmuje się do rozliczenia końcowe wartości.

§ 12

- Przedstawicielem i odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………….

- Przedstawicielem i odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………..…….

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będą:

- ..........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

- Kierownikiem budowy będzie: .................................................................................................................……………..

- Kierownikiem robót będzie:

- ..........................................................................................................................................................…………

- Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

  - jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego, który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń, związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z umową, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a związane są z realizacją przedmiotu umowy.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji, co do jakości robót i zastosowanych materiałów będących przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie (i uznania jej za wadę na podstawie wspólnych oględzin), jeżeli będzie to naprawa technicznie prosta lub w innym – uzgodnionym terminie, jeżeli naprawa będzie skomplikowana.

- Zamawiający dokona usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:

- nie wykonania przez Wykonawcę naprawy w terminie 14 dni lub innym  określonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2,

- braku odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie wady.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy;

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 złotych.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ustępie 1a) do 1g) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, czyli liczone od kwoty określonej w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 6 ust.5 i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4 c), po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo –finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo - finansowego,                     o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inwestora Zastępczego, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

§ 16

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,                                     a w szczególności odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa prowadzenia i zabezpieczania prac drogowych Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez odszkodowania dla Wykonawcy.

- W przypadku powstania szkód u osób trzecich (szczególnie uszkodzeń pojazdów) które powstaną z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do ich usunięcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do kwoty którą musiał zapłacić poszkodowanemu jako odpowiedzialny za stan dróg publicznych będących jego własnością lub pozostających w jego zarządzie w przypadku gdy Wykonawca z jakiegoś powodu nie usunie zasadnej szkody w mieniu osób trzecich.

§ 17

- Wykonawca może zlecić część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze złożoną w toku postępowania przetargowego ofertą, z określeniem należnego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej,                    o której to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy PZP.

- Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(części zamówienia do wykonania przez podwykonawcę wskazane w pkt. 8 Oferty Wykonawcy)

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa, o której mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców, dostawców i osoby trzecie, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne.

- Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, o której mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego, Zamawiający może po pisemnym zawiadomieniu, w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy                       i naliczyć kary umowne, zgodnie z § 14 ust.1a niniejszej umowy.

- Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodni z następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b, art. 143c.

§ 18

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy może być ona rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej (aneks do umowy) i muszą być zgodne z unormowaniami zawartymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 21

- W razie wystąpienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego i polubownego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie, w formie reklamacji do Zamawiającego (i odwrotnie), który zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

###### UWAGA

Ostateczna treść umowy zostanie określona z uwzględnieniem warunków wybranej oferty.